АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОБИЛЬНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 августа 2022 год № 168 п. Овощной

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Обильненского сельского поселения»

за 6 месяцев 2022 год

В соответствии с постановлениями Администрации Обильненского сельского поселения от 26.10.2018 г. №147/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Обильненского сельского поселения», от 30.10.2018 г. №147/2 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Обильненского сельского поселения», от 30.10.2018 г. №149 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Обильненского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Обильненского сельского поселения от 27.12.2021 №16 «О бюджете Обильненского сельского поселения Азовского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Администрация Обильненского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Обильненского сельского поселения» за 6 месяцев 2022 год, согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Обильненского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Обильненского сельского поселения А.А.Тринц

Приложение

постановления администрации Обильненского сельского поселения от 02.08.2022г. №168

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Обильненского сельского поселения»

за 6 месяцев 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  <4> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие сетей наружного освещения» | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.  Текущий ремонт и содержание сетей наружного освещения | Администрация Обильненского сельского поселения | повышения качества предоставляемых коммунальных услуг и сокращение энергоресурсов | январь | июнь | 742,8 | 742,8 | 150,0 | 592,8 |
| 2. | Основное мероприятие 1.2.  оплата и обслуживание уличного освещения | Администрация Обильненского сельского поселения | Оплата за потребление электроэнергии | январь | июнь | 450,0 | 450,0 | 366,5 | 83,5 |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  |  |  |  | **1 192,8** | **1 192,8** | **516,5** | **676,3** |

Заведующий сектором экономики и финансов О.А.Кирпичева