АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОБИЛЬНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АЗОВСКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июля 2017 год                                 № 183                п. Овощной

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Обильненского сельского поселения «Благоустройство территории  Обильненского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.» за 6 месяцев 2017 года

В соответствии с постановлениями Администрации Обильненского сельского  поселения от 04.09.2013 г. №147 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Обильненского сельского поселения»,  от 02.10.2013 г. №160 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Обильненского сельского поселения», от 04.09.2013 г. №146 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Обильненского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Обильненского сельского поселения от 25.12.2016 №19 «О бюджете Обильненского сельского поселения Азовского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории Обильненского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.» за 6 месяцев   2017 года согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Кирпичевой О.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Обильненского сельского поселения.

Глава администрации

Обильненского сельского поселения				В.В.Тюпанский

Приложения

к постановлению администрации Обильненского сельского поселения от 18 июля 2017 №183

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории  Обильненского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.»

за 6 месяцев   2017г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Благоустройство территории Обильненского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.» |
| 1.1 | Уборка территории | Администрация Обильненского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 2020 | 200,0 | 137,1 | 150,0 |
| 1.2 | Приобретение материалов для благоустройства | Администрация Обильненского сельского поселения | приобретены материалы для проведения субботников, наведения порядка на территории поселения | 01.01.2014 | 2020 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 1.3 | Противоклещевая обработка территории, отлов бродячих животных | Администрация Обильненского сельского поселения | Проведена противоклещевая обработка 6га | 01.01.2014 | 2020 | 50,0 | 31,3 | 31,3 |
| 1.4 | Детские площадки | Администрация Обильненского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 2020 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Валка и обрезка сухих деревьев, побелка деревьев | Администрация Обильненского сельского поселения | произведена валка 15 сухих деревьев и побелка 71 дерева | 01.01.2014 | 2020 | 271,2 | 268,9 | 268,9 |
| 1.6 | Аренда спец.транспорта | Администрация Обильненского сельского поселения | Арендован спецтранспорт на ликвидацию стихийной свалки | 01.01.2014 | 2020 | 80,0 | 8,0 | 8,0 |
| 1.7 | Комплексные услуги по утилизации ртутьсодержащих отходов | Администрация Обильненского сельского поселения | Ежеквартально производится выемка ртутьсодержащих отходов из спец.контейнеров и вывоз на утилизацию | 01.01.2014 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | Покос сорной растительности | Администрация Обильненского сельского поселения | осуществлен покос сорной растительности на территории поселения | 01.01.2014 | 2020 | 150,0 | 134,7 | 134,7 |
| 1.9 | Ликвидация свалок | Администрация Обильненского сельского поселения | Ликвидирована не санкционированная свалка в х.Усть-Койсуг. | 01.01.2014 | 2020 | 450,0 | 151,1 | 446,3 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 1 261,2 | 771,1 |  |

Глава администрации

Обильненского сельского поселения					В.В.Тюпанский