АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОБИЛЬНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АЗОВСКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26января 2017                                      № 16                                       п. Овощной

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Обильненского сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения  Обильненского сельского поселения на 2014-2020 гг.»

В соответствии с постановлениями Администрации Обильненского сельского  поселения от 04.09.2013 г. №147 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Обильненского сельского поселения»,  от 02.10.2013 г. №160 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Обильненского сельского поселения», от 04.09.2013 г. №146 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Обильненского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Обильненского сельского поселения от 24.12.2015 №134 «О бюджете Обильненского сельского поселения Азовского района на 2016 год »

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие сетей наружного освещения  Обильненского сельского поселения на 2014-2020 гг.» за 2016г., согласно  приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Кирпичева О.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Обильненского сельского поселения.

Глава администрации

Обильненского сельского поселения                                                   В.В.Тюпанский

Приложение

к постановлению администрации Обильненского сельского поселения от 26.01.2017 №16

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие сетей наружного освещения  Обильненского сельского поселения на 2014-2020 гг.»

за 2016г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Программа «Развитие сетей наружного освещения Обильненского сельского поселения на 2014-2020 гг.» |
| 1.1 | Коммунальные расходы на уличное освещение | Администрация Обильненского сельского поселения | Ежемесячно оплачивается потребленное количество электроэнергии согласно условиям договора | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 789,7 | 789,7 | 789,3 | заключен 1 договор на сумму 789,7 тыс. рублей |
| 1.2 | Обслуживание сетей уличного освещения | Администрация Обильненского сельского поселения | Работы ведутся по графику | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 9,8 | 9,8 | 9,4 | заключен 1 договор на сумму 9,4 тыс. рублей |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 799,5 | 799,5 | 798,7 | 799,1 |

Глава администрации Обильненского сельского поселения                                             В.В.Тюпанский