ПРОЕКТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ОБИЛЬНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28 марта 2021 год № 77 п. Овощной

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Озеленение территории Обильненского сельского поселения» за 2021 год

В соответствии с постановлениями Администрации Обильненского сельского поселения от 26.10.2018 г. №147/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Обильненского сельского поселения», от 30.10.2018 г. №147/2 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Обильненского сельского поселения», от 30.10.2018 г. №149 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Обильненского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Обильненского сельского поселения от 29.12.2020 №177 «О бюджете Обильненского сельского поселения Азовского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Администрация Обильненского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Озеленение территории Обильненского сельского поселения» за 2021 год, согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Обильненского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Обильненского сельского поселения А.А.Тринц

Приложение

к проекту постановления администрации Обильненского сельского поселения от 28.03.2022г. №77

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Озеленение территории Обильненского сельского поселения»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  <4> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. «Озеленение территории Обильненского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.  Посадка зеленых насаждений | Администрация Обильненского сельского поселения | повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов | март | октябрь | 140,2 | 140,2 | 140,2 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.2.  содержание зеленых насаждений | Администрация Обильненского сельского поселения | повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов | март | октябрь | 271,8 | 271,8 | 271,1 | 0,7 |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  |  |  |  | **412,0** | **412,0** | **411,2** | **0,7** |

Глава Администрации Обильненского сельского поселения А.А.Тринц