ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОБИЛЬНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АЗОВСКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______2017                                      № ____                                       п. Овощной

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Обильненского сельского поселения «Благоустройство территории  Обильненского сельского поселения на 2014 - 2018 гг.» за 2016 года

В соответствии с постановлениями Администрации Обильненского сельского  поселения от 04.09.2013 г. №147 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Обильненского сельского поселения»,  от 02.10.2013 г. №160 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Обильненского сельского поселения», от 04.09.2013 г. №146 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Обильненского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Обильненского сельского поселения от 24.12.2015 №134 «О бюджете Обильненского сельского поселения Азовского района на 2016 год »

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории Обильненского сельского поселения на 2014 - 2018 гг.» за 2016г. , согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Кирпичевой О.А.  разместить , настоящее постановление на официальном сайте администрации Обильненского сельского поселения.

Глава администрации

Обильненского сельского поселения                                           В.В.Тюпанский

ПРОЕКТ.Приложение

к постановлению администрации Обильненского сельского поселения от _____.2017 №_____

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории  Обильненского сельского поселения на 2014 - 2018 гг.»

за 2016г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Программа «Благоустройство территории Обильненского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.» |
| 1.1 | Уборка территории | Администрация Обильненского сельского поселения | осуществлен покос сорной растительности на территории поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 279,4 | 279,4 | 278,8 | заключены 4 договора на сумму 278,8 тыс. рублей |
| 1.2 | Приобретение материалов для благоустройства |  | приобретены материалы для проведения субботников, наведения порядка на территории поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 50,0 | 50,0 | 36,1 | 1договор на сумму 36,1 тыс. рублей |
| 1.3 | Противоклещевая обработка территории, отлов бродячих собак |  | Проведена противоклещевая обработка и отловлено 10 безнадзорных собак согласно заключенным договорам | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 119,5 | 119,5 | 100,4 | 4 договора на сумму 100,4 тыс. рублей |
| 1.4. | Приобретение газонокосилок, запчастей |  | Приобретены запчасти к газонокосилкам | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 1 контракт на сумму 41,6 тыс.руб |
| 1.5 | Расходы на трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |  | организовано временное трудоустройство 10 человек | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 1 договор на сумму 8,6 тыс. рублей |
| 1.6 | Ликвидация свалок, обустройство контейнерных площадок |  | Ликвидировано 2 несанкционированные свалки ,обустроено 2 контейнерные площадки | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 267,0 | 267,0 | 236,0 | 3 контракта на сумму 236,0 тыс.рублей |
| 1.7 | Валка и обрезка сухих деревьев ,побелка деревьев |  | Обрезано и повалено 30 деревьев; побелено 105 деревьев | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 156,0 | 156,0 | 155,6 | 3 контракта на 130,0 тыс.рублей |
| 1.8 | Утилизация ртутьсодержащих материалов |  | Утилизировано 2 контейнера с ртутьсодержащими материалами | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 17,5 | 17,5 | 17,4 | Заключено 2 контракта |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 939,6 | 939,6 | 874,5 | 874,5 |

Глава администрации

Обильненского сельского поселения                                                             В.В.Тюпанский