ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБИЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________ 2015г.                                                                                             №___

п.Овощной

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальных программ Обильненского сельского поселения  за 2014 год

В соответствии с постановлениями Администрации Обильненского сельского  поселения от 04.09.2013 г. №147 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Обильненского сельского поселения»,  от 02.10.2013 г. №160 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Обильненского сельского поселения», от 04.09.2013 г. №146 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Обильненского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Обильненского сельского поселения от 10.12.2013 №37 «О бюджете Обильненского сельского поселения Азовского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальным программам  Обильненского сельского поселения  за   2014год к настоящему постановлению (согласно приложениям).

2. Заведующему сектором экономики и финансов Кирпичевой О.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Обильненского сельского поселения www.obilnenskoesp.ru.

Глава Обильненского сельского поселения				А.А.Шмидт

ПРОЕКТ.Приложение

к постановлению администрации Обильненского сельского поселения от ____ № ___

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории  Обильненского сельского поселения на 2014 - 2018 гг.»

за   2014г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Благоустройство территории Обильненского сельского поселения на 2014 - 2018 гг.» |
| 1.1 | Уборка территории | Администрация Обильненского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 2018 | 282,9 | 282,7 | 282,7 |
| 1.2 | Приобретение материалов для благоустройства | Администрация Обильненского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 2018 | 55,0 | 54,5 | 54,5 |
| 1.3 | Противоклещевая обработка территории, отлов бродячих животных | Администрация Обильненского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 2018 | 60,0 | 57,8 | 57,8 |
| 1.4 | Детские площадки | Администрация Обильненского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 2018 | 225,0 | 224,2 | 224,2 |
| 1.5 | Валка и обрезка сухих деревьев | Администрация Обильненского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 2018 | 265,0 | 264,9 | 264,9 |
| 1.6. | Покос сорной растительности | Администрация Обильненского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 2018 | 193,8 | 193,4 | 193,4 |
| 1.7 | Ликвидация свалок | Администрация Обильненского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 2018 | 199.8 | 199.7 | 199.7 |
| 1.8 | Аренда спец.транспорта | Администрация Обильненского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 2018 | 134,5 | 134,5 | 134,5 |
| 1.9 | Прочие расходы по благоустройству | Администрация Обильненского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 2018 | 49,8 | 49,6 | 49,6 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 1465,8 | 1461,3 | 1461,3 |

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие культуры Обильненского сельского поселения на 2014-2018годы»

за  2014г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Развитие культуры Обильненского сельского поселения на 2014-2018 годы» |
| 1.1 | Субсидии на обеспечение деятельности культуры | Администрация Обильненского сельского поселения | Субсидии учреждению предоставляются согласно соглашения | 01.01.2014 | 2018 год | 2799,3 | 2799,3 | Х |
| 1.2 | Субсидии на обеспечение деятельности библиотек | Администрация Обильненского сельского поселения | Субсидии учреждению предоставляются согласно соглашения | 01.01.2014 | 2018 год | 337,8 | 337,8 | Х |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 3137,4 | 3137,1 |  |

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие физической культуры и спорта в Обильненском сельском поселении на 2014-2018 годы»

за   2014г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Развитие физической культуры и спорта в Обильненском сельском поселении на 2014-2018годы» |
| 1.2 | Приобретение спортивного инвентаря | Администрация Обильненского сельского поселения | Приобретена спортивная форма для футбольной команды,кубки,мячи | 01.01.2014 | 2018 | 62,1 | 62,1 | 62,1 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 62,1 | 62,1 | 62,1 |

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Озеленение территории Обильненского сельского поселения на 2014-2018 гг.» за  2014г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Озеленение территории Обильненского сельского поселения на 2014-2018 гг.» |
| 1.1 | Приобретение саженцев, разбивка цветников, полив растений, работы по уходу за насаждениями | Администрация Обильненского сельского поселения | Высажены однолетние растения, хвойные растения,разбиты клумбы | 04.2014 | 2018 | 346,0 | 345,1 | 345,1 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 346,0 | 345,1 | 345,1 |

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие сетей наружного освещения  Обильненского сельского поселения на 2014-2018 гг.»

за 2014г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Развитие сетей наружного освещения Обильненского сельского поселения на 2014-2018 гг.» |
| 1.1 | Коммунальные расходы на уличное освещение | Администрация Обильненского сельского поселения | Ежемесячно оплачивается потребленное количество электроэнергии согласно условиям договора | 01.01.2014 | 2018 | 629,6 | 629,5 | 629,5 |
| 1.2 | Обслуживание сетей уличного освещения | Администрация Обильненского сельского поселения | Работы ведутся по графику | 01.01.2014 | 2018 | 147,8 | 147,7 | 147,7 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 777,4 | 777,2 | 777,2 |

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы Обильненского  сельского поселения на 2014 - 2018 гг.»

за   2014г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Развитие транспортной системы Обильненского сельского поселения на 2014 - 2018 гг.» |
| 1.1 | Содержание и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог | Администрация Обильненского сельского поселения | Работы ведутся по графику | 01.01.2014 | 2018 | 381,9 | 203,2 | 381,9 |
| 1.2 | Ремонт тротуара по ул.Юбилейная в п.Овощной | Администрация Обильненскогосельского поселения | Работы выполнены в полном объеме в установленные сроки | 17.11.2014 | 30.11.2014 | 100,0 | 99,9 | 99,9 |
| 1.3 | Расчистка внутрипоселковой дороги от нагонных явлений март 2014 года | Администрация Обильненскогосельского поселения | Очищена дорога в х.Шмат | 20.03.2014 | 24.03.2014 | 65,1 | 65,0 | 65,0 |
| 1.4 | Установка дорожного знака название поселка | Администрация Обильненскогосельского поселения | Знак х.Шмат | Декабрь 2014 | Декабрь 2014 | 7,0 | 6,5 | 6,5 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 554,0 | 375,3 | 553,3 |

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Пенсионное обеспечение лиц замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы              Обильненского сельского поселения на 2014-2018годы»

за  2014г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа Пенсионное обеспечение лиц замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы Обильненского сельского поселения на 2014-2018годы» |
| 1.1 | Социальное обеспечение | Администрация Обильненского сельского поселения | выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 01.01.2014 | 2018 год | 100,0 | 93,0 | Х |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 100,0 | 93,0 |  |