ПРОЕКТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ОБИЛЬНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ 2020 год № \_\_\_ п. Овощной

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Обильненского сельского поселения» за 1 полугодие 2020 года

В соответствии с постановлениями Администрации Обильненского сельского поселения от 26.10.2018 г. №147/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Обильненского сельского поселения», от 30.10.2018 г. №147/2 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Обильненского сельского поселения», от 30.10.2018 г. №149 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Обильненского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Обильненского сельского поселения от 24.12.2019 №148 «О бюджете Обильненского сельского поселения Азовского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Администрация Обильненского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Обильненского сельского поселения» за 1 полугодие 2020 года, согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Обильненского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение

к проекту постановления администрации Обильненского сельского поселения от \_\_\_\_\_\_2020г. №\_\_

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Обильненского сельского поселения»

за 1 полугодие 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. «Прочее благоустройство» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.Расходы на дезинфекцию и дератизацию от насекомых | Администрация Обильненского сельского поселения | улучшение санитарно-гигиенических условий на территории поселения | январь | декабрь | 90,0 | 90,0 | 31,3 | 58,8 работы производятся 2 раза в год |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Расходы по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а также содержание территории сельского поселения | Администрация Обильненского сельского поселения | улучшение санитарно-гигиенических условий на территории поселения | январь | декабрь | 1861,5 | 1861,5 | 984,2 | 877,3 оплата осуществляется по факту выполненных работ, оказанных услуг |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.Расходы по содержанию и обустройству детских площадок | Администрация Обильненского сельского поселения | улучшение санитарно-гигиенических условий на территории поселения | январь | декабрь | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0оплата производится по факту оказанных услуг |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. Расходы по отлову бродячих животных | Администрация Обильненского сельского поселения | улучшение санитарно-гигиенических условий на территории поселения | январь | декабрь | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0оплата производится по факту оказанных услуг |
|  | **Итого по муниципальнойпрограмме** |  |  |  |  | **2441,5** | **2441,5** | **1015,5** | **1426,0** |